云安区202  年度先造林后补助项目

协 议 书

项目名称：         云安区202  年度先造林后补助项目

项目编号：              YUAN-0X

项目地点：       云安区  XX 镇  XX 村委       XX 村

申请单位（人）：                 XXX

签订日期：         年      月     日

甲 方：云浮市云安区林业局

电 话：0766—8638782             地 址：云浮市云安区白沙塘行政区

乙 方（申请单位/人）：

联 系 电 话：

住       址：

开 户 银 行：

账       户：

根据《广东省先造林后补助管理办法》《云浮市云安区先造林后补助实施方案》等有关文件要求，参照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方应乙方先造林后补助的申请，就乙方参与先造林后补助项目事项，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本协议如下：

一、工程概况

（一）项目名称：

（二）项目内容：

（三）项目完成期限：签订本合同后     天内完成，即到      年      月     日前完成本项目工程。

（四）项目检查与验收：

1.项目实行“三查一验”制度。甲方对乙方在施工期间的各项作业随时检查，发现问题，要及时纠正。根据区《云浮市云安区先造后补实施方案》，新造林结束半年内对造林成果进行全面检查，主要对新造地点、面积、长势情况等进行全面检查；造林当年及后2年应当每年进行1次抚育，且每次抚育完成后均应经甲方检查验收。

2.乙方应按照批复的项目相关设计文件和有关合同对项目完成情况进行自查。工程必须按批复后的项目作业设计文件经乙方自查验收合格，工程具备竣工验收条件的，应及时编制工程竣工验收报告和财务决算报告。

3.竣工验收的主要依据是：省下达的任务；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。

4.有下列情况之一的，不能进行工程竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。

二、补助资金

（一）补助金额（人民币）大写：                            （￥          元）

（二）补助金额包括：1.造林费用（包括林地清理、整地挖穴施基肥、苗木费、栽植人工、基肥等）；2.抚育费用（抚育人工、抚育肥料）。

三、付款方式

乙方按要求提出支付申请，甲方报账处理结算的办法进行，由云安区财政局直接支付。乙方申请支付款项时，需备齐下列文件资料：

1.工程检查验收合格证明文件，包括监理单位的验收合格报告（有两名以上技术人员参与的验收签名、加盖公章）；

2.乙方需按甲方要求在         年         月底前完成全部新造任务。

3.乙方按作业设计方案完成        造林任务并经监理单位验收合格后，由监理单位出具竣工验收报告，由甲方核查验收通过后一次性结清。

4.本项目付款时间为乙方向甲方提出支付申请的时间（乙方提出支付申请的前提是造林项目经林业部门验收合格并公示期满无异议，另，不含财政支付部门审查的时间）。。

四、双方责任、权利和义务

（一）甲方的责任、权利和义务

1.向乙方提供作业设计、中介预算、施工图纸及相关施工要求文件。

2.配合乙方开展施工，负责做好施工期间当地村民协调工作，协助乙方解决施工过程中遇到的困难和问题。

3.聘请监理单位，并派驻代表，对本项目施工进度和质量进行现场检查、监督、验收等工作。

4.按合同约定按时向乙方支付工程款项。

（二）乙方的责任、权利和义务

1.根据施工现场的设计要求，严格按照现行国家、省、市有关建设工程技术规范及施工管理条例进行施工，在合同工期内完成本项目。

2.负责本项目全过程中的苗木及生产资料采购、运输及保管等工作。

3.向甲方提供施工组织方案，按时组织施工人员以及肥料、施工设备进场施工。

4.安排一名工程技术人员为项目负责人，对项目质量进行严格把关。

5.遵守当地政府和有关部门对施工场地相关管理规定，施工过程中随时接受和配合当地政府、甲方代表和监理单位在项目安全、进度、质量等方面监督、检查，并及时处理检查结果。

6、整个项目的一切安全责任事故，均由乙方承担。

7.不得擅自将项目转包第三方，由此造成的一切经济损失，概由乙方承担。

8.按时间、按质量完成本协议要求的所有内容，因项目质量不符合合同规定的，负责无偿补修或及时返工，由此造成的损失由乙方负责。

9.施工现场注意加强护林防火管理，因乙方或施工人员违反森林防火条例和相关防火管理规定导致发生山林火灾的，乙方承担相应责任，且甲方有权与乙方解除合同。

五、违约责任

1.乙方交付的成果不符合本协议或设计要求的有关规定，经监理单位评定工程质量不合格的，甲方有权拒绝验收；乙方未能按本协议规定的时间内完成林地清理、整形修枝、林地垦复施肥等工序的，甲方有权将项目另行交由第三方施工，由此产生的工程费用由乙方承担。

2.未经甲方同意，乙方不得将本协议所约定项目的整体或部分分包给第三人承揽，否则视为乙方单方面终止合同。

3.乙方在履行协议过程中，因其自身资质或法律地位的改变而不再符合其资质、资格要求的，视为乙方单方面终止合同。

六、其他

1.本协议未尽之事宜，经甲乙双方同意可以增补。补充的条款或协议与本合同具有同样的法律效力。

2.在执行本协议的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本协议的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3.除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的协议项下的义务。

4、本协议一式5份，甲方执2份，乙方执1份，区财政局1份，项目所在地林业工作站1份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

甲方授权代理人（签字）：                 乙方授权代理人（签字）：

签字日期：       年    月     日        签字日期：        年    月    日

地    址：云浮市云安区白沙塘行政区      地址：云浮市云安区白沙塘行政区

电    话：0766-8638782                  电    话：