云安财政简报

第八期

云浮市云安区财政局办公室编          2016年9月13日

财政国库支付一体化平台实

施已顺利完成

经区人民政府批准，2016年3月区财政国库支付一体化平台项目进行升级建设，根据项目进度的工作安排，截止到9月份底，在北京市太极华青公司的大力支持和配合下，该项目的实施工作已经完成。

一、加强组织领导。该项目建设从开始申请到实施完成阶段始终得到区政府领导重视，安排好建设资金的落实，财政局相关部门认真扎实地抓好项目的实施和跟踪。

二、抓好培训工作。一体化系统培训工作分三期举行，按时按质完成培训任务。我局于5月19日至20日举办第一期国库支付预算执行系统培训，7月20日举办第二期国库财务大集中系统培训，9月8日举办第三期部门预算系统的培训，对全区各预算单位、代理银行、人民银行、财政部门人员进行了系统性培训，并取得非常良好的效果。

三、部门配合、通力合作，项目顺利完工。在各预算单位、财政部门、金融部门的紧密合作下，各方面工作进展顺利。北京市太极华青公司作为项目承建单位，认真组织实施，按时按质完成项目的实施，该项目包括了项目库、部门预算、预算执行（国库支付）、公务卡系统、动态监控、财务大集中系统。

随着该项目建成，大力促进我区财政预算管理科学规范化，年度预算编制更加精准，财政支出更加精细，数据的收集、分析和使用更加高效便捷，加速推动了财政管理工作信息化进程，深化了财政国库改革，为我区财政信息大平台建设打下了坚实基础，财政管理水平及信息化水平跃上了一个新台阶。